## Slide 1: Oracle CC&B Asset Development
BI-Weekly report
2014-11-06

## Slide 2: Asset Development Plan Overview – Doing period: About 4 months
カテゴリ | Nov 10 | Nov 17 | Nov 24 | Dec 1 | Dec 8 | Dec 15 | Dec 22 | Dec 29 | Jan 5 | Jan 12 | Jan 19 | Jan 26 | Feb 2 | Feb 9 | Feb 16 | Feb 23 | Mar 2
各種マスタデータ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SISYPHUSの仕組み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BIP帳票作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
カスタマイズ画面開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実装の準備
1．グローバル・コンテキスト
2．会計環境
3．セキュリティ環境
実装の準備
4．顧客区分環境
5．財務取引環境
6.均等払い環境
実装の準備
7.顧客環境
8.明細書
9. 自動支払(EFT)環境
実装の準備
10.保証金環境
11.フィールド作業環境 - フェーズ1
12.サービス&特性
実装の準備
13.設備テスト環境
14.メーター&機器環境
15.需要場所&サービス・ポイント環境
実装の準備
16.フィールド作業環境 - フェーズ2
17.請求&サービス・サイクル環境
18.料金環境
実装の準備
19.料金環境
20.契約構成
21.契約関係
実装の準備
22. 通知とワークフロー
23. 営業とマーケティング
24.サービス・クレジット会員
25.要約
1.java開発環境の構築
2.サンプルプログラム作成
3.手順書の作成
1.SISYPHUS環境の構築
2.SISYPHUS手順書の作成
BIP帳票手順書の作成
各種画面のサンプル作成

## Slide 3: Asset Development Action – On going
カテゴリ | サブカテゴリ | 完了予定日 | 実際完了日 | チェックポイント | 状態 | 詳細情報
各種マスタデータ作成 | 1．グローバル・コンテキ | 2014/11/10 |  |  |  | 
 | 2．会計環境 | 2014/11/17 |  |  |  | 
 | 3．セキュリティ環境 | 2014/11/24 |  |  |  | 
 | 4．顧客区分環境 | 2014/12/03 |  |  |  | 
 | 5．財務取引環境 | 2014/12/05 |  |  |  | 
 | 6．均等払い環境 | 2014/12/08 |  |  |  | 
 | 7．顧客環境 | 2014/12/17 |  |  |  | 
 | 8．明細書 | 2014/12/20 |  |  |  | 
 | 9．自動支払(EFT)環境 | 2014/12/22 |  |  |  | 
 | 10．保証金環境 | 2014/12/30 |  |  |  | 
 | 11．フィールド作業環境 – フェーズ1 | 2015/01/02 |  |  |  | 
 | 12．サービス&特性 | 2015/01/05 |  |  |  | 
 | 13．設備テスト環境 | 2015/01/14 |  |  |  | 

## Slide 4: Asset Development Action – On going
カテゴリ | サブカテゴリ | 完了予定日 | 実際完了日 | チェックポイント | 状態 | 詳細情報
各種マスタデータ作成 | 14．メーター&機器環境 | 2015/01/16 |  |  |  | 
 | 15．需要場所&サービス・ ポイント環境 | 2015/01/19 |  |  |  | 
 | 16．フィールド作業環境 – フェーズ2 | 2015/01/27 |  |  |  | 
 | 17．請求&サービス・サイ クル環境 | 2015/01/30 |  |  |  | 
 | 18．料金環境 | 2015/02/02 |  |  |  | 
 | 19．料金環境 | 2015/02/11 |  |  |  | 
 | 20．契約構成 | 2015/02/13 |  |  |  | 
 | 21．契約関係 | 2015/02/16 |  |  |  | 
 | 22．通知とワークフロー | 2015/02/24 |  |  |  | 
 | 23．営業とマーケティング | 2015/02/26 |  |  |  | 
 | 24．サービス・クレジット会員 | 2015/02/28 |  |  |  | 
 | 25．要約 | 2015/03/02 |  |  |  | 

## Slide 5: Asset Development Action – On going
カテゴリ | サブカテゴリ | 完了予定日 | 実際完了日 | チェックポイント | 状態 | 詳細情報
開発環境構築 | 1．Java開発環境構築 | 2014/11/19 |  |  |  | 
 | 2．サンプルプログラム作成 | 2014/11/28 |  |  |  | 
 | 3．手順書の作成 | 2014/12/08 |  |  |  | 
SISYPHUSの仕組み | 1．SISYPHUS環境構築 | 2014/11/24 |  |  |  | 
 | 2．SISYPHUS手順書作成 | 2014/12/08 |  |  |  | 
BIP帳票作成 | 1．BIP帳票手順書作成 | 2014/12/29 |  |  |  | 
カスタマイズ画面開発 | 1．各種画面のサンプル作成 | 2015/03/02 |  |  |  | 

## Slide 6: Asset Development Result List – On going
１．各種マスタデータの作成手順
２．開発環境の構築手順
３．SISYPHUSの仕組み参照手順
４．BIP帳票の作成手順
５．カスタマイズ画面の作成